Documento de Visión y Alcance
Para
Sistema de control de Giras, Campus Sarapiquí

Versión 1.0 aprobada

Preparado por
Mike Coto León, Yarixa Villegas Martínez y Diego Esquivel López

31 de agosto del 2014
Contenido

# Revisión Histórica

Nombre	Fecha	Razón de cambios	Versión
	31/08/14		1.0

# Requerimientos del Negocio

Las instituciones públicas se caracterizan por sus exhaustivos procesos para realizar cualquier solicitud, esto hace que muchas veces los usuarios de los servicios pierdan el interés. Es por esto que surge la necesidad de implementar un sistema que ayude a facilitar la tramitología de una solicitud de gira.
El sistema contará con varias sesiones de usuario (administrador, chofer, recepcionista, solicitante) cada uno con funciones específicas, los académicos, administrativos y los que formen parte de la asociación de estudiantes podrán hacer solicitudes de gira de los diferentes ámbitos. Para la solicitud de la gira se debe hacer con un mes de antelación, el sistema manejara unas fechas para poder ingresar solicitudes de gira, unicamente el administrador podrá autorizar solicitudes fuera del tiempo establecido.
La aprobación o denegación de una gira dependerá de la fecha, hora, disponibilidad del chofer, disponibilidad del vehículo y objetivo de la gira. La persona autorizada de aprobar o negar giras es unicamente el administrador después de analizar las características mencionadas anteriormente.
Se deberá llevar un control de los vehículos. El chofer periódicamente deberá actualizar el estado de estos, revisar que estén al día y en condiciones para ser utilizados, todo esto deberá reportarlo en el sistema. Una vez finalizada una gira, la persona que condujo el vehículo deberá hacer un reporte en el sistema del estado en el que entrega este.
Cada vez que se autorice una gira donde el conductor sea el chofer de la Universidad, debe actualizarse en el control de horas de él, si la gira se realiza en horas no laborales, se debe incluir como horas extras, esto con el fin de controlar que no exceda el límite de horas que debe trabajar mensualmente.
Este sistema se realiza con la idea de tener toda la información necesaria y disponible para el control de giras y todo lo relacionado con esto, y así poder agilizar el proceso. Cumpliendo con todo lo antes mencionado se espera lograr este objetivo.
## Antecedentes

Actualmente todos estos procesos se llevan por aparte y en papel, la coordinación administrativa se encarga de la parte de los vehículos y la disponibilidad y horas del chofer, la recepción y la coordinación académica se encargan de las otras partes. Esto hace verdaderamente tedioso controlar las giras, retrasa el proceso, y como mencionamos antes, hace todo más burocrático.

## Oportunidad de Negocio

La Universidad Nacional en la sección de transporte maneja un sistema similar, pero unicamente está adaptado para el sistema que se maneja en la sede central, esto hace que en la sede no pueda utilizarse.
Este sistema será personalizado para el Campus, incorporando todas las partes que llevan el control de las giras, cada uno contará con una sesión donde unicamente estarán disponibles las funciones que le corresponden.
## Objetivos del Negocio y Sucesos de criterio (Criterios de Éxito)

Con la implantación de este sistema se intenta:

- Sistematizar el manejo de las solicitudes de gira.
- Facilitar el trámite de la solicitud de gira.
- Reunir todos los insumos necesarios en un solo sitio, para poder aprobar o denegar giras.
- Ordenar y controlar el estado de los vehículos institucionales.

## Necesidades del Cliente o Mercado

El cliente actualmente lleva todos los datos en papel, el solicitante debe llenar toda la boleta de solicitud sin antes poder verificar si la fecha y el chofer está disponible, los insumos que se toman en cuenta para dar una resolución sobre la solicitud no los maneja una misma persona. Esto es un poco de la problemática que se vive actualmente y la cual se espera poder solucionar.

La aplicación es web por lo que los únicos requerimientos para el buen funcionamiento del sistema, dependerán de la conexión a internet que se tenga. Indirectamente también influye el tipo de hardware que se utilice, por lo que se recomienda utilizar una PC con las siguientes características:

1. Mínimo 2GB de memoria RAM.
2. Procesador no importa la marca, pero que tenga similar o superior a 2.00 GHz y sea de arquitectura de x64 bits.
3. Disco duro de 500Gb.
## Riesgos de Negocio

Sin importar que tan simple puede resultar la manipulación del software o producto final, siempre van a existir riesgos, uno de ellos aplicado a nuestro trabajo, es que el usuario no entienda como usarlo, la mayoría de personas muestran resistencia al cambio, y puede ser que inicialmente no les agrade cambiar la forma de trabajo. Sin embargo al detectar este inconveniente a tiempo, se intenta familiarizar a los operadores del sistema, con anterioridad.
La idea es irles mostrando versiones Beta para que ellos mismos depuren el sistema. Obviamente también acompañarlos con capacitaciones y manuales acerca del uso de la aplicación.
# Visión de la solución

Se pretende que el Sistema lo prefieran por su funcionalidad, sencilla adaptación al negocio en un plazo corto, su estabilidad, y sobre todo, la garantía que se le dará al cliente de que el sistema siempre estará actualizado a las distintas tecnologías que se presentan.
Un sistema que tambien brindará un fácil mantenimiento para que en caso de algún fallo sea sencillo solucionarlo y en dado caso, que sea un código sencillo de entender para que otro programador lo pueda arreglar fácilmente.

## Declaración de la Visión

Con la implementación de este software lo que pretendemos es lograr satisfacer una serie de necesidades que actualmente afectan el trámite y que el usuario desea sean resueltas, adaptándose a las nuevas tendencias y a lo moderno, que es utilizar tecnologías para la simplificación de trabajo y reducción de costos.

## Características Principales

 Estas son las características que presenta el programa:
1. Base de Datos para el control de la información referente a vehículos, giras, autorizados en el sistema, datos del chofer.
2. Función que permite mantener informado al solicitante del estado actual de su solicitud, por ejemplo, en análisis, aprobada, denegada, falta de información, en espera de chofer….
3. Sesiones personalizadas para cada tipo de usuario, donde unicamente acceda a las funciones que le correspondan.
4. Una interfaz amigable y sencilla de trabajar, que permita accede a las funciones de una manera sencilla.
## Suposiciones y Dependencias

Como ya hemos venido mencionando la idea es que el sistema sea fácil de usar, pero por más sencillo que sea el programa, para garantizar su buen funcionamiento es importante brindar capacitaciones a todo el personal que va a estar en contacto con este, para que aprovechen al máximo esta herramienta y pueda ser útil para la gestión.
Otros factores a los que va a estar ligado el buen funcionamiento del sistema, son las características del equipo en el que se va a instalar el sistema y por supuesto la conexión a internet, es importante que cumpla con los requerimientos especificados anteriormente.
# Alcance y Limitaciones

El software es implementado bajo los requerimientos que ha solicitado el usuario final, por lo que pretendemos que cumpla las expectativas de este.
También debemos tomar en cuenta que se tendrá que invertir tiempo en la migración de los datos que se tienen manualmente hacia el sistema e indispensablemente se tendrá que invertir tiempo en las capacitaciones de personal que trabajara con el sistema.

## Alcance del lanzamiento inicial

La primera versión o primer prototipo del software, se pretende que contenga gran parte de lo que aquí se ha expuesto, pero creemos que podría demorarse un poco más, esto porque se debe migrar toda la información que actualmente está en papel.
Además antes de una versión inicial se probarán versiones de prueba, para garantizar la funcionalidad al 100% de la aplicación.
# Contexto de Negocio

La aplicación será utilizada por varias personas, con sesiones personalizadas para cada uno. Cada uno de los operadores del sistema tiene funciones específicas, cada usuario hará unicamente lo que le corresponde, no estará ligado a procesos ajenos.
Se pretende que la aplicación sea bastante gráfica, para que sea bastante amigable y fácil de usar para las personas que van a utilizar el sistema, ya que estará relacionado con distintos tipos de población y frecuentemente estarán cambiando, ya que más que todos los académicos y miembros de la asociación de estudiantes cambian con frecuencia.

## Perfiles Interesados

Stakeholder	Mejor valor	Actitudes	Intereses Principales	Limitaciones
Administrador	Aprueba o niega las solicitudes de gira, controla los vehículos, las horas del chofer, y las personas autorizadas de solicitar giras.	Dirige y controla el personal que opera el sistema. Es el principal ejecutor en el control de giras.	Administrar los movimientos con respecto a las giras.	Falta de conocimiento en la manipulación del sistema para realizar cambios en cualquier área que se requiera.
Operadores del Sistema	Existirán varios tipos de operadores, por ejemplo el chofer, los solicitantes, la recepcionista, cada uno con funciones especificas dentro del sistema	Garantizar una manipulación adecuada de sus laborares diarias	Minimizar el tiempo en la labores de gestión del local.	Si se comete un error en el ingreso de datos este no podrá realizar las correcciones necesarias, necesitará una autorización del administrador.

## Prioridades del Proyecto

Dimensión	Operador (Objetivo del Estado)	Restricción (Limites de Estado)	Grado de Libertad (Rango Permisible)
Calendario	Versión 1.0 va a estar disponible en aproximadamente 1 año.	Dependerá del avance del curso.
Características			El proyecto tendrá una alta prioridad, cerca de 80-90%.
Calidad			Tendrá una seria de pruebas antes de su lanzamiento.
Personal		Únicamente Mike, Yarixa y Diego pueden trabajar en este proyecto.
Costo		Al ser un proyecto académico, no contamos con una tabla de costo, deberá ser gratuito en su totalidad	Únicamente si el cliente llega a un acuerdo con los desarrolladores, y se necesite algún software que requiera licencia, se podrá prever costos

## Condiciones de Trabajo

El sistema será web, por lo que se necesita una conexión estable a internet. Es importante destacar que se debe implementar un alto sistema de seguridad, ya que los datos que se manejan son de importancia y no se debe permitir acceso de personas ajenas a la información.

## Glosario

Operador del Sistema: El operador de sistema se referirá a la persona que está utilizando el sistema.

Administrador: Será un usuario del sistema, que podrá acceder a funcionalidades específicas del sistema, gestionara los perfiles de operadores del sistema.